

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**администрации городского поселения -**

**город Богучар**

от «06» июня 2016 года № 151 г. Богучар

О внесении изменений в постановление администрации городского поселения – город Богучар от 19.04.2016 №93 «Об утверждении муниципального краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2016-2017 гг.»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании рекомендаций Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Воронежской области, администрация городского поселения – город Богучар

**п о с т а н о в л я е т**:

1. Внести в постановление администрации городского поселения – город Богучар от 19.04.2016 №93 «Об утверждении муниципального краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имуществав многоквартирных домах на 2016-2017 гг.» следующие изменения:
   1. Приложение 1 к постановлению «Краткосрочный муниципальный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории на территории городского поселения – город Богучар на 2016-2017 гг.» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского поселения – город Богучар – юрисконсульта С. А. Аксёнова.

Глава администрации

городского поселения – город Богучар И. М. Нежельский

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1 к постановлению администрации городского поселения - город Богучар  от "06" июня 2016 г. № 151 | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Адресный перечень и характеристика многоквартирных домов, в отношении которых планируется проведение капитального ремонта в 2016-2017 годах** | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Адрес МКД | Год | | Способ формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Общая площадь помещений | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Плановая дата завершения работ |
| ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта |
|
| кв.м | кв.м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Итого по городское поселение - город Богучар** |  | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **2 736,40** | **2 535,50** | **94** | **Х** |
| 26 | г. Богучар, ул. Кирова, д. 72 | 1990 | 2015 | РО | кирпичные | 2 | 2 | 617,40 | 592,50 | 20 | IV квартал 2017 |
| 27 | г. Богучар, ул. Карла Маркса, д. 41 | 1983 | 2015 | РО | кирпичные | 2 | 1 | 381,80 | 354,40 | 14 | IV квартал 2017 |
| 28 | г. Богучар, ул. Карла Маркса, д. 35 | 1984 | 2010 | РО | панельные | 3 | 3 | 1 420,10 | 1 287,60 | 47 | IV квартал 2017 |
| 29 | г. Богучар, ул. Дзержинского, д. 28 | 1965 | 2010 | РО | кирпичные | 2 | 1 | 317,10 | 301,00 | 13 | IV квартал 2017 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 2 к постановлению администрации  городского поселения - город Богучар  от "06"июня 2016 г. № 151 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Планируемые показатели выполнения краткосрочного плана реализиции региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2016-2017 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование муниципального образования | Общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Количество МКД, в том числе: | | | | | | | | | Стоимость капитального ремонта, в том числе: | | | | | | | | |
|
| 2016 год: | | | | 2017 год: | | | | | 2016 год: | | | | 2017 год: | | | | |
| I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего : | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего : |
| кв. м | чел. | ед. | ед. | ед. | ед | ед | ед | ед | ед | ед | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
|  | **Богучарский муниципальный район** | **2 736,40** | **94** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **4** | **4** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5 271 538,43** | **5 271 538,43** |
| 6 | городское поселение - город Богучар | 2 736,40 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 271 538,43 | 5 271 538,43 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  |  |  | | Приложение 3 к постановлению администрации городского поселения - город Богучар  от "06" июня 2016 г. № 151 | | | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  |  |  | |
|  | |  | **Реестр многоквартирных домов по видам капитального ремонта** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | | **Адрес МКД** | **Стоимость капитального ремонта ВСЕГО** | **Виды, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ** | | | | | | | | | | | | | | | | | **Виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ** | | | | | | | | | | **СМР** | | **Проведение строительного контроля** | | **Разработка проектной, сметной, технической документации** | **Инструментальное обследование** |
| **Ремонт внутридомовых инженерных систем, всего** | **в том числе:** | | | | | **Ремонт или замена лифтового оборудования** | | **Ремонт крыши** | | **Ремонт подвальных помещений** | | **Ремонт фасада** | | **Ремонт фундамента** | | | **Утепление фасадов** | | **Переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю** | | | | **Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ** | | **Ремонт выходов из подъездов здания (крыльца), из подвалов и цокольных этажей** | **Другие виды** |
| **Горячее водоснабжеиие** | **Водоотведение** | **Теплоснабжение** | **Холодное водоснабжение** | **Электроснабжение** |
| **руб.** | **руб.** | **руб.** | **руб.** | **руб.** | **руб.** | **руб.** | **ед.** | **руб.** | **кв.м.** | **руб.** | **кв.м.** | **руб.** | **кв.м.** | **руб.** | **куб.м.** | **руб.** | | **кв.м** | **руб.** | **кв.м** | | **руб.** | | **руб.** | | **руб.** | **руб.** | **руб.** | | **руб.** | | **руб.** | **руб.** |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | 26 | 27 | | 28 | | 29 | 30 |
| **Итого Богучарский муниципальный район** | |  | **5 271 538,43** | **337 115,41** | **0,00** | **155 515,40** | **0,00** | **0,00** | **181 600,01** | **0,00** | **0,00** | **941,40** | **2 140 810,80** | **0,00** | **0,00** | **1 200,32** | **1 519 802,72** | **0,00** | **0,00** | | **480,00** | **977 532,92** | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **4 975 261,85** | | **49 752,61** | | **102 254,36** | **144 269,61** |
| **Итого по городское поселение - город Богучар** | |  | **5 271 538,43** | **337 115,41** | **0,00** | **155 515,40** | **0,00** | **0,00** | **181 600,01** | **0,00** | **0,00** | **941,40** | **2 140 810,80** | **0,00** | **0,00** | **1 200,32** | **1 519 802,72** | **0,00** | **0,00** | | **480,00** | **977 532,92** | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **4 975 261,85** | | **49 752,61** | | **102 254,36** | **144 269,61** |
| 26 | | г. Богучар, ул. Кирова, д. 72 | 158 625,70 | 155 515,40 | 0,00 | 155 515,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 155 515,40 | | 1 555,15 | | 1 555,15 | 0,00 |
| 27 | | г. Богучар, ул. Карла Маркса, д. 41 | 1 079 818,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326,00 | 1 038 287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 1 038 287,00 | | 10 382,87 | | 31 148,61 | 0,00 |
| 28 | | г. Богучар, ул. Карла Маркса, д. 35 | 2 819 042,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 615,40 | 1 102 523,80 | 0,00 | 0,00 | 1 200,32 | 1 519 802,72 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 2 622 326,52 | | 26 223,27 | | 26 223,27 | 144 269,61 |
| 29 | | г. Богучар, ул. Дзержинского, д. 28 | 1 214 051,58 | 181 600,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181 600,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 480,00 | 977 532,92 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 1 159 132,93 | | 11 591,32 | | 43 327,33 | 0,00 |
|  | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | Приложение 4 к постановлению администрации городского  поселения - город Богучар  от "06" июня 2016 г. № 151 | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | |
| **Стоимость капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в 2016-2017 годах** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Адрес МКД | | | | | | | | | | | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| всего: | | | | средства ГК - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | | | | средства областного бюджета | | средства местных бюджетов | | средства собственников помещений | | | | иные источников финансирования | |
| руб. | | | | руб. | | | | руб. | | руб. | | руб. | | | | руб. | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | 5 | | 6 | | 7 | | | | 8 | |
| **Итого Богучарский муниципальный район** | | |  | | | | | | | | | | | | **5 271 538,43** | | | | **0,00** | | | | **0,00** | | **0,00** | | **5 271 538,43** | | | | **0,00** | |
| **Итого по городское поселение - город Богучар** | | |  | | | | | | | | | | | | **5 271 538,43** | | | | **0,00** | | | | **0,00** | | **0,00** | | **5 271 538,43** | | | | **0,00** | |
| 26 | | | г. Богучар, ул. Кирова, д. 72 | | | | | | | | | | | | 158 625,70 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | 158 625,70 | | | | 0,00 | |
| 27 | | | г. Богучар, ул. Карла Маркса, д. 41 | | | | | | | | | | | | 1 079 818,48 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | 1 079 818,48 | | | | 0,00 | |
| 28 | | | г. Богучар, ул. Карла Маркса, д. 35 | | | | | | | | | | | | 2 819 042,67 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | 2 819 042,67 | | | | 0,00 | |
| 29 | | | г. Богучар, ул. Дзержинского, д. 28 | | | | | | | | | | | | 1 214 051,58 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | 1 214 051,58 | | | | 0,00 | |